桃山区2025年创建国家森林城市实施方案

为深入践行习近平总书记生态文明思想，全面推进桃山区创建国家森林城市各项工作任务，根据《七台河市2025年创建国家森林城市实施方案》，结合我区实际，制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平生态文明思想和党的二十大精神为指引，以城市、森林、民生为主题，聚焦打造“山水宜居地，幸福森林城”的总体创森要求，充分发挥中心区森林生态优势，持续改善城乡生态环境、提升城市生机活力、提高城乡居民幸福指数，逐步把我区建设成为具有鲜明地域特色、生态宜居宜业宜游的国家森林城区。

二、总体目标

通过一年的建设，使城乡绿色空间进一步拓展，森林城市创建水平进一步提升，乡村振兴程度进一步加强，人民群众生态文明意识进一步增强。根据《七台河市2025年创建国家森林城市实施方案》中的主要指标要求，重点抓好全区森林网络、森林健康、生态福利、生态文化、组织管理五大体系建设，增加城市绿量，为完成创森建设任务打下坚实基础。

- 三、建设任务

- 1、森林小区

新建桃源居、花园新居、德政雅居三个森林小区；提升银泉、建民、金水湾、七号公馆、宝泰华府、和盛观澜和时代丽都7个森林小区，对小区广场、楼区空地进行绿化，对已破坏的绿地进行修复，对原枯死树木进行清理并进行补植，实现小区绿化提档升级。（牵头部门：区创森办、万宝河镇及街道）

2森林产业园区

完成黑龙江东部再生资源产业园区绿化建设任务，打造森林产业园区，对原枯死树木进行清理并进行补植，实现园区绿化提档升级。(牵头部门：园区发展中心)

3森林单位

新建供排水公司一个森林单位。（牵头部门：区创森办）

4、义务植树基地

建成义务植树基地1个，地点位于万宝音乐创意部落，栽植山杏1000株，榆叶梅300丛。（牵头部门：区创森办）

5、乡镇休闲公园建设

提升乡镇休闲公园1个。（牵头部门：区创森办、万宝河镇）

- 6、道路绿化

- G229国道桃山区段两侧补植乔灌木531株，辖区巷道补植糖槭41株，做到应补尽补。（牵头部门：区创森办）

四、保障措施

（一）上下联动，形成合力。各相关单位要把创建国家森林城市工作纳入重要议事日程，建立健全组织领导机构和工作机制，加强对创建国家森林城市的人力、物力和财力支持。主要负责同志为第一责任人，分管负责同志为直接责任人，要做到创建国家森林城市工作统一指挥、条块结合、步调一致，责任到人。区创建国家森林城市指挥部要按照联席会议制度，定期通报工作进展情况，研究解决工作中遇到的问题，推进创建工作有序开展，确保创建国家森林城市工作全面完成。

（二）明确任务，落实责任。区创建国家森林城市指挥部办公室，负责细化分解落实创建国家森林城市指标任务，各有关部门、单位要对照总体规划目标，明确任务，按照责任分工保质保量地完成承担的工作任务，定期将创建国家森林城市工作进展情况报送市、区创建国家森林城市指挥部办公室。

（三）政府主导，多元投资。创建国家森林城市是一项功在当代、利在千秋的系统工程，建设周期长，投入资金大，有关部门、单位要多方筹措资金，建立多元化投融资机制，积极对上争取项目和资金，鼓励和吸纳社会资本投入创建国家森林城市建设。

（四）强化督查，严明奖惩。要加强对创建国家森林城市工作的督促检查，将创建国家森林城市工作纳入有关部门、单位的年度工作目标考评体系。区创建国家森林城市指挥部办公室对创建国家森林城市年度工作任务完成情况进行定期核查，并通报指标完成情况。

（五）加大宣传，营造氛围。各相关单位和部门要按照创建国家森林城市工作总体部署，创新方式方法，加大宣传力度，提高广大市民的知晓率、支持率，在全区营造全民创建、人人参与、大家共享的良好氛围。

附件：桃山区2025年创建国家森林城市任务分解表

附件：

桃山区2025年创建国家森林城市工作任务分解表

| 五大建设体系 | 工程类别 | 项目类别 | 项目名称 | 项目性质 | 单位 | 2025年 |  | 项目牵头部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 建设规模 | 建设任务 |  |
| 一、森林网络体系建设工程 | 1、 森林城区建设 | 森林 小区 | 银泉小区、建民小区、金水湾小区、七号公馆小区、宝泰华府小区、和盛观澜小区、时代丽都小区 | 提升 | 个 | 7 | 清除枯死树木，开展补植补造工作，做到应绿尽绿。 | 区创森办、万宝河镇、街道 |
|  |  |  | 桃源居小区、花园新居、德政雅居 | 新建 | 个 | 3 |  |  |
|  |  | 森林单位 | 供排水公司 | 新建 | 个 | 1 | 按照《七台河市“森林单位、森林小区、森林医院、森林学校、森林矿山、森林产业园区”创建标准（试行）及评选活动实施办法（试行）》 | 区创森办 |
|  |  | 街道绿化 | 街道绿化 | 提升 | 项 | 1 | 风华街、大明街、佳境街补植糖槭41株。 | 区创森办 |
|  | 2、 森林村镇 建设 | 森林乡镇休闲公园 | 乡镇休闲公园 | 提升 | 个 | 1 | 在乡镇政府所在村庄或街道有超过2000m2的休闲活动场所； 开展乡镇休闲公园绿化、美化，做到应绿尽绿，使公园兼具休闲、娱乐功能； 清除枯死乔木、灌木，并进行补植补造工作。 | 万宝河镇 |
|  | 3、 环城生态屏障建设 | 产业园区 | 黑龙江东部再生资源产业园区 | 提升 | 个 | 1 | 清除枯死乔灌木，开展补植补造工作，做到应绿尽绿。 | 园区发展中心 |
|  | 4、 绿网生态建设 | 道路补植 | G229国道两侧开展道路绿化补植 | 提升 | 项 | 1 | 补植乔灌木531株（丛） | 区创森办 |
| 二、生态文化体系建设工程 | 5、 生态文化宣传推广建设工程 |  | 义务植树基地 | 新建 | 个 | 1 | 在万宝音乐创意部落建设一处义务植树基地，栽植山杏1000株，榆叶梅300丛。 | 区创森办 |